Приложение 1 к постановлению

 администрации города

 от 04.03.2021 № 502

«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Мегиона

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах |
| Дата утверждения муниципальной программы  | 20.12.2018 №2779  |
| Координатор муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города МегионаДепартамент муниципальной собственности администрации городаМуниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона:Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе. Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»;Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством».Основное мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»;Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».Основное мероприятие по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона»Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»Общий объем финансирования всего по проекту:3 159 854,7 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 2 938 664,8 тыс. руб., Местный бюджет – 221 189,9 тыс. руб.;2019 – 385 158,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 358 197,1 тыс. руб., Местный бюджет – 26 961,1 тыс. руб.;2020 – 338 477,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 314 783,6 тыс. руб., Местный бюджет – 23 693,5 тыс. руб.;2021 – 609 643,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 566 968,1 тыс. руб., Местный бюджет – 42 675,0 тыс. руб.;2022 – 1 007 270,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 936 761,5 тыс. руб., Местный бюджет – 70 508,9 тыс. руб.2023 – 819 305,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 761 954,5 тыс. руб., Местный бюджет – 57 351,4 тыс. руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»:1.Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия – 9 семей;Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»:1.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия – 90 человек;2.Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%;3.Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%;4.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно – 75 человек;5.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) – 100%.Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие жилых помещений в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»:1.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 на 54 720,0 м2 (с 75 652,8 м2 до 20 902,8 м2).1.1. Сокращение количества аварийного жилья в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 40 000,0 м2 (с 55 932,5 м2 до 15 932,5 м2).1.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 2 719 чел.2.Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья – 14;3.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона – 28 шт.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».1.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) 0 м.Финансирование основного мероприятия направлено на выполнение дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта, при этом протяженность трассы не изменилась.Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».1. Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий - 191 участок.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»:1.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона – 203 шт.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования:Всего по программе: 5 297 257,9 тыс. руб.Федеральный бюджет – 67 219,9 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 4 786 125,9 тыс. руб.Местный бюджет – 443 912,1 тыс. руб. 2019 – 1 465 485,8 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 7 947,1 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 1 296 082,2 тыс. руб.Местный бюджет – 161 456,5 тыс. руб.2020 – 913 942,8 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 14 370,2 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 818 799,7 тыс. руб.Местный бюджет – 80 772,9 тыс. руб.2021 – 743 667,3 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 11 397,6 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 679 954,5 тыс. руб.Местный бюджет – 52 315,2 тыс. руб.2022 – 1 113 916,8 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 11 425,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 1 026 187,8 тыс. руб.Местный бюджет – 76 304,0 тыс. руб.2023 – 892 053,7 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 11 421,6 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 819 981,5 тыс. руб.Местный бюджет – 60 650,6 тыс. руб.2024 – 168 191,5 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 10 658,4 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 145 120,2 тыс. руб.Местный бюджет – 12 412,9 тыс. руб.2025 – 0,0 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб.Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
| Объем налоговых расходов городского округа (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | Объем финансирования:Всего по программе: 0,0 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб.Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей\*  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (семей)  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (человек)  | 1 | 0 | 44 | 15 | 8 | 9 | 8 | 5 | 90 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 3,9 | 7,8 | 16,1 | 15,8 | 29,2 | 41,3 | 70,5 | 100 | 100  |
| 4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 100,0 | 100 | - | - | - |  - |  - |  - | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств), (%)  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек) | 54 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, (кв.м.) , из них: | 75 652,8 |  5 100,0 | 9 730,0  | 13 950,0 | 13 750,0 |  11 020,0 | 1 200,0 | 0 | 20 902,8 |
| 7.1. |  расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.) | 55 932,5 | 4 350,0 | 4 100,0 | 7 900,0 | 13 050,0 | 10 600 | 0 | 0 | 15 932,5 |
| 7.2. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) |  4 290 | 319 | 320 | 510 | 885 | 685 | 0 | 0 | 1 571 |
| 8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион, (шт.) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.)  | 1588,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 42 | 22 | 18 | 53 | 36 | 10 | 10 | 191 |
| 12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона, (шт.), в том числе: | 203 | 164 | 37 | 2\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*показатели под №№1, 2, 4, 6 определяются исходя из общего количества участников, состоящих на учете по данным мероприятиям на начало реализации

 программы, и могут быть изменены в зависимости от вновь признанных участников

\* показатель №9 определен согласно количеству приобретенных жилых помещений, 50% которых планируется предоставить по договорам найма.

\*\*показатель 2 строения расселены, но не ликвидированы (снос запланирован на 2021 год)».

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) годы |
| Всего  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевой показатель 1) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 9 867,3 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1 606,2 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 649,0 | 83,0 | 137,8 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | Всего: | 9 867,3 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1 606,2 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 649,0 | 83,0 | 137,8 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
|  2.1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели 2-4) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 233 111,1 | 59 971,4 | 52 168,6 | 37 767,8 | 25 434,9 | 27 196,7 | 30 571,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 63 888,3 | 7 869,1 | 11 340,2 | 11 340,2 | 11 340,2 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 169 222,8 | 52 102,3 | 40 828,4 | 26 427,6 | 14 094,7 | 15 856,5 | 19 913,3 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.  | Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (целевой показатель 5) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление гражданам , имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» (целевой показатель 6) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | Всего: | 233 171,7 | 59 981,5 | 52 178,7 | 37 777,9 | 25 445,0 | 27 206,8 | 30 581,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 63 888,3 | 7 869,1 | 11 340,2 | 11 340,2 | 11 340,2 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 169 283,4 | 52 112,4 | 40 838,5 | 26 437,7 | 14 104,8 | 15 866,6 | 19 923,4 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (целевые показатели 7,8,9) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 1 338 227,7 | 604 487,8 | 470 970,8 | 77 891,9 | 54 216,3 | 30 840,9 | 99 820,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 1 171 660,8 | 515 755,9 | 417 388,6 | 69 556,5 | 50 328,2 | 28 589,0 | 90 042,6 | 0,0 |
| Местный бюджет | 166 566,9 | 88 731,9 | 53 582,2 | 8 335,4 | 3 888,1 | 2 251,9 | 9 777,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (целевой показатель 10) | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | 40 416,8 | 3 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 206,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 37 009,8 | 2 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 602,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 407,0 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 604,5 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (целевой показатель11). | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство | Всего: | 81 350,9 | 8 274,0 | 18 068,6 | 16 586,9 | 25 351,5 | 13 069,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 75 656,2 | 7 694,8 | 16 803,7 | 15 425,8 | 23 576,9 | 12 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 694,7 | 579,2 | 1 264,9 | 1 161,1 | 1 774,6 | 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 3 159 854,7 | 385 158,2 | 338 477,1 | 609 643,1 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 2 938 664,8 | 358 197,1 | 314 783,6 | 566 968,1 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 221 189,9 | 26 961,1 | 23 693,5 | 42 675,0 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 3 |   | Всего: | 4 619 850,1 | 1 001 130,1 | 827 516,5 | 704 121,9 | 1 086 838,2 | 863 216,7 | 137 026,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 222 991,6 | 884 055,4 | 748 975,9 | 651 950,4 | 1 010 666,6 | 802 698,5 | 124 644,8 | 0,0 |
| Местный бюджет | 396 858,5 | 117 074,7 | 78 540,6 | 52 171,5 | 76 171,6 | 60 518,2 | 12 381,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона" |
|  4.1. | Основное мероприятие 1 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» (целевые показатели 12) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 434 368,8 | 402 716,2 | 31 491,3 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2 244,4 | 0,0 | 2 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 385 719,8 | 358 417,4 | 27 152,4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 46 404,6 | 44 298,8 | 2 094,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 4 |   | Всего: | 434 368,8 | 402 716,2 | 31 491,3 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2 244,4 | 0,0 | 2 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 385 719,8 | 358 417,4 | 27 152,4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 46 404,6 | 44 298,8 | 2 094,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | Всего: | 5 297 257,9 | 1 465 485,8 | 913 942,8 | 743 667,3 | 1 113 916,8 | 892 053,7 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67 219,9 | 7 947,1 | 14 370,2 | 11 397,6 | 11 425,0 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 786 125,9 | 1 296 082,2 | 818 799,7 | 679 954,5 | 1 026 187,8 | 819 981,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 443 912,1 | 161 456,5 | 80 772,9 | 52 315,2 | 76 304,0 | 60 650,6 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего: | 4 480 124,2 | 992 728,1 | 835 148,8 | 710 862,6 | 1 075 481,4 | 865 903,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 169 680,9 | 926 143,7 | 773 000,6 | 662 952,2 | 1 001 184,4 | 806 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 443 912,1 | 66 584,4 | 62 148,2 | 47 910,4 | 74 297,0 | 59 503,3 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | Всего: | 817 133,7 | 472 757,7 | 78 794,0 | 32 804,7 | 38 435,4 | 26 150,4 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67 219,9 | 7 947,1 | 14 370,2 | 11 397,6 | 11 425,0 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 616 445,0 | 369 938,5 | 45 799,1 | 17 002,3 | 25 003,4 | 13 581,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 133 468,8 | 94 872,1 | 18 624,7 | 4 404,8 | 2 007,0 | 1 147,3 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор: Департамент муниципальной собственности | Всего: | 5 297 257,9 | 1 465 485,8 | 913 942,8 | 743 667,3 | 1 113 916,8 | 892 053,7 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67 219,9 | 7 947,1 | 14 370,2 | 11 397,6 | 11 425,0 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 786 125,9 | 1 296 082,2 | 818 799,7 | 679 954,5 | 1 026 187,8 | 819 981,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 443 912,1 | 161 456,5 | 80 772,9 | 52 315,2 | 76 304,0 | 60 650,6 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1: Администрация города Мегиона,Департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» | Всего: | 5 175 490,2 | 1 454 001,7 | 895 874,2 | 727 080,4 | 1 088 565,3 | 878 983,8 | 130 984,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67 219,9 | 7 947,1 | 14 370,2 | 11 397,6 | 11 425,0 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 673 459,9 | 1 285 979,8 | 801 996,0 | 664 528,7 | 1 002 610,9 | 807 826,5 | 110 518,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 434 810,4 | 160 074,8 | 79 508,0 | 51 154,1 | 74 529,4 | 59 735,7 | 9 808,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2: Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | 121 767,7 | 11 484,1 | 18 068,6 | 16 586,9 | 25 351,5 | 13 069,9 | 37 206,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 112 666,0 | 10 102,4 | 16 803,7 | 15 425,8 | 23 576,9 | 12 155,0 | 34 602,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9 101,7 | 1 381,7 | 1 264,9 | 1 161,1 | 1 774,6 | 914,90 | 2 604,50 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные

в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей |
| всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I.Портфель проекта, основанный на национальном проекте «Жилье и городская среда» |
| Портфель проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1. | Номер основного мероприятия 3.4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (целевые показатели 7.1., 7.2.)Срок реализации 01.01.2019-31.12.2024 | Всего | 3 159 854,7 | 385 158,2 | 338 477,1 | 609 643,1 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 2 938 664,8 | 358 197,1 | 314 783,6 | 566 968,1 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 221 189,9 | 26 961,1 | 23 693,5 | 42 675,0 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Итого по портфелю проектов | Всего | 3 159 854,7 | 385 158,2 | 338 477,1 | 609 643,1 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 2 938 664,8 | 358 197,1 | 314 783,6 | 566 968,1 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 221 189,9 | 26 961,1 | 23 693,5 | 42 675,0 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ИТОГО | всего | 3 159 854,7 | 385 158,2 | 338 477,1 | 609 643,1 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 2 938 664,8 | 358 197,1 | 314 783,6 | 566 968,1 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 221 189,9 | 26 961,1 | 23 693,5 | 42 675,0 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Портфели проектов города Мегиона |
| 2. | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 5 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

 «Таблица 6

Очередность сноса жилых домов в рамках подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | № дома | Площадь жилых домов, кв.м. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/1 | 728,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/2 | 476,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Мегион | ул.Советская | 17 | 341,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 12 | 177,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 13 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 14 | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 11 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 9 | 193,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 15 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 18 | 189 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт.Высокий | ул.Есенина | 52 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 6 | 164,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 5 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 12 | 296,6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт.Высокий | Гагарина | 34 | 198,6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт.Высокий | Гагарина | 48 | 274,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 5 | 448,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 2 | 894,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт.Высокий | ул.Зеленая | 6 | 452,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 9 | 222,8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 5 | 143,8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 6 | 145,2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 2 | 149,5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт.Высокий | ул.Клубная | 10 | 148,6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт.Высокий | ул.Мира | 10 | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пгт.Высокий | ул.Мира | 11 | 149,9 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пгт.Высокий | ул.Мира | 12 | 146,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 3 | 116,4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 15 | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 4 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 8 | 176,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 10 | 172,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 12 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 16 | 162,4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 17 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 29 | 163,3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 20 |   | 277,5 |   |   |   |   |   |
| 38 | г.Мегион | проезд Балочный | 6 |   | 367,9 |   |   |   |   |   |
| 39 | г.Мегион | проезд Балочный | 8 |   | 323 |   |   |   |   |   |
| 40 | г.Мегион | ул.Пионерская | 17 |   | 485,6 |   |   |   |   |   |
| 41 | г.Мегион | ул.Львовская | 8 |   | 313,1 |   |   |   |   |   |
| 42 | г.Мегион | ул.Свободы | 35/1 |   | 497,6 |   |   |   |   |   |
| 43 | г.Мегион | ул.Советская | 12а |   | 341,5 |   |   |   |   |   |
| 44 | г.Мегион | ул.Советская | 15 |   | 348,5 |   |   |   |   |   |
| 45 | г.Мегион | ул.Садовая | 28/1 |   | 752,1 |   |   |   |   |   |
| 46 | г.Мегион | ул.Садовая | 28 |   | 745,5 |   |   |   |   |   |
| 47 | г.Мегион | ул.Свободы | 39/1 |   | 468,5 |   |   |   |   |   |
| 48 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18/1 |   | 722,1 |   |   |   |   |   |
| 49 | пгт.Высокий | ул.Мира | 6 |   | 162,2 |   |   |   |   |   |
| 50 | пгт.Высокий | ул.Мира | 7 |   | 153,7 |   |   |   |   |   |
| 51 | пгт.Высокий | ул.Мира | 8 |   | 142,7 |   |   |   |   |   |
| 52 | пгт.Высокий | ул.Мира | 13 |   | 139,7 |   |   |   |   |   |
| 53 | пгт.Высокий | ул.Мира | 14 |   | 147,8 |   |   |   |   |   |
| 54 | пгт.Высокий | ул.Мира | 17 |   | 273,2 |   |   |   |   |   |
| 55 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 3 |   | 344,5 |   |   |   |   |   |
| 56 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 9 |   | 575,3 |   |   |   |   |   |
| 57 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 8 |   | 148,2 |   |   |   |   |   |
| 58 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 9 |   | 264,3 |   |   |   |   |   |
| 59 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 8 |   | 144,7 |   |   |   |   |   |
| 60 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 6 |   | 147,1 |   |   |   |   |   |
| 61 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 9 |   | 239,9 |   |   |   |   |   |
| 62 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 10 |   | 257,3 |   |   |   |   |   |
| 63 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 11 |   | 143,6 |   |   |   |   |   |
| 64 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 12 |   | 146,3 |   |   |   |   |   |
| 65 | пгт.Высокий | ул.Садовая | 7 |   | 141,7 |   |   |   |   |   |
| 66 | пгт.Высокий | ул.Северная | 6 |   | 211,7 |   |   |   |   |   |
| 67 | пгт.Высокий | ул.Таежная | 9 |   | 222,5 |   |   |   |   |   |
| 68 | пгт.Высокий | 7 микрорайон  | 10 |   | 613,3 |   |   |   |   |   |
| 69 | пгт.Высокий | 7 микрорайон | 11 |   | 377,2 |   |   |   |   |   |
| 70 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 5А |   | 149,9 |   |   |   |   |   |
| 71 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 16 |   | 170 |   |   |   |   |   |
| 72 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 17 |   | 80,7 |   |   |   |   |   |
| 73 | г.Мегион | ул.Губкина | 4 |   | 888,2 |   |   |   |   |   |
| 74 | г.Мегион | ул.Совхозная | 2 |   | 128,1 |   |   |   |   |   |
| 75 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 2 |   | 266,2 |   |   |   |   |   |
| 76 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 9 |   | 146,4 |   |   |   |   |   |
| 77 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 5 |   | 142,2 |   |   |   |   |   |
| 78 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 7 |   | 144,9 |   |   |   |   |   |
| 79 | пгт.Высокий | Ул.Таежная | 12 |   | 147,4 |   |   |   |   |   |
| 80 | пгт.Высокий | ул.Мира | 2 |   | 149,2 |  |  |  |  |  |
| 81 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 5 |   |   | 920,3 |   |   |   |   |
| 82 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 4 |   |   | 899 |   |   |   |   |
| 83 | пгт.Высокий | 7 микрорайон  | 8 |   |   | 492,6 |   |   |   |   |
| 84 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 9 |   |   | 148,7 |   |   |   |   |
| 85 | пгт.Высокий | жил.гор.УТТ-1 | 5 |   |   | 51,4 |   |   |   |   |
| 86 | г.Мегион | Ул.Заречная | 17/2 |   |   | 445,9 |   |   |   |   |
| 87 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/4 |   |   | 503 |   |   |   |   |
| 88 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/3 |   |   | 509,9 |   |   |   |   |
| 89 | г.Мегион | ул.Львовская | 3а |   |   | 88,1 |   |   |   |   |
| 90 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/1 |   |   | 724,5 |   |   |   |   |
| 91 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/2 |   |   | 490,2 |   |   |   |   |
| 92 | г.Мегион | ул.Садовая | 17/2 |   |   | 504,3 |   |   |   |   |
| 93 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/3 |   |   | 508,3 |   |   |   |   |
| 94 | г.Мегион | ул.Садовая | 9б |   |   | 498,2 |   |   |   |   |
| 95 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/4 |   |   | 489,1 |   |   |   |   |
| 96 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/1 |   |   | 517,6 |   |   |   |   |
| 97 | г.Мегион | ул.Свободы | 39 |   |   | 723 |   |   |   |   |
| 98 | г.Мегион | ул.Таежная | 1 |   |   | 181,3 |   |   |   |   |
| 99 | г.Мегион | ул.Таёжная | 3 |   |   | 277,6 |   |   |   |   |
| 100 | г.Мегион | ул.Кузьмина | 13 |   |   | 249,4 |   |   |   |   |
| 101 | г.Мегион | ул.Новая  | 29 |   |   | 556,4 |   |   |   |   |
| 102 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 43 |  |  | 207,5 |  |  |  |  |
| 103 | пгт.Высокий | ул.Дружбы | 1 |  |  | 896,0 |  |  |  |  |
| 104 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 2 |   |   |  1001,3 |  |  |  |  |
| 105 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 1 |  |  | 972,0 |  |  |  |  |
| 106 | пгт.Высокий | Молодежная  | 7 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 107 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 16 |   |   |   | 489,1 |   |   |   |
| 108 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16 |   |   |   | 469,8 |   |   |   |
| 109 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/1 |   |   |   | 498,1 |   |   |   |
| 110 | г.Мегион | ул.Строителей | 7 |   |   |   | 495,7 |   |   |   |
| 111 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/4 |   |   |   | 504,4 |   |   |   |
| 112 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/5 |   |   |   | 966,9 |   |   |   |
| 113 | г.Мегион | ул.Садовая | 34 |   |   |   | 727,9 |   |   |   |
| 114 | г.Мегион | ул.Свободы | 52 |   |   |   | 336,1 |   |   |   |
| 115 | г.Мегион | ул.Советская | 12 |   |   |   | 340,5 |   |   |   |
| 116 | г.Мегион | ул.Советская | 14 |   |   |   | 338,7 |   |   |   |
| 117 | г.Мегион | ул.Советская | 14а |   |   |   | 344,1 |   |   |   |
| 118 | г.Мегион | ул.Советская | 16 |   |   |   | 338,1 |   |   |   |
| 119 | г.Мегион | ул.Советская | 18 |   |   |   | 313,5 |   |   |   |
| 120 | г.Мегион | ул.Садовая | 30 |   |   |   | 1005,3 |   |   |   |
| 121 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/1 |   |   |   | 499,6 |   |   |   |
| 122 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/2 |   |   |   | 495,5 |   |   |   |
| 123 | г.Мегион | ул.Садовая | 32 |   |   |   | 756,3 |   |   |   |
| 124 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/3 |   |   |   | 496,7 |   |   |   |
| 125 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/2 |   |   |   | 722,3 |   |   |   |
| 126 | г.Мегион | ул.Южная  | 3/1 |   |   |   | 351,3 |   |   |   |
| 127 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/3 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |
| 128 | г.Мегион | ул.Садовая | 10 |   |   |   |   | 501,2 |   |   |
| 129 | г.Мегион | ул.Садовая | 11 |   |   |   |   | 505,3 |   |   |
| 130 | г.Мегион | ул.Садовая | 8 |   |   |   |   | 491,4 |   |   |
| 131 | г.Мегион | ул.Строителей | 11/3 |   |   |   |   | 741,7 |   |   |
| 132 | г.Мегион | ул.Ленина | 11 |   |   |   |   | 335,8 |   |   |
| 133 | г.Мегион | ул.Ленина | 13 |   |   |   |   | 342,5 |   |   |
| 134 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 14 |   |   |   |   | 498,8 |   |   |
| 135 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16а |   |   |   |   | 499,5 |   |   |
| 136 | г.Мегион | ул.Пионерская | 21/1 |   |   |   |   | 859,9 |   |   |
| 137 | г.Мегион | ул.Ленина | 13а |   |   |   |   | 952 |   |   |
| 138 | г.Мегион | ул.Львовская | 3 |   |   |   |   | 332,8 |   |   |
| 139 | г.Мегион | ул.Пионерская | 19 |   |   |   |   | 764,7 |   |   |
| 140 | г.Мегион | ул.Садовая | 9 |   |   |   |   | 512,4 |   |   |
| 141 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 12 |   |   |   |   | 502,6 |   |   |
| 142 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 14 |   |   |   |   | 509,2 |   |   |
| 143 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18 |   |   |   |   | 493,8 |   |   |
| 144 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 20 |   |   |   |   | 497,8 |   |   |
| 145 | г.Мегион | ул.Свободы | 27 |   |   |   |   | 497,9 |   |   |
| 146 | г.Мегион | ул.Свободы | 25 |   |   |   |   | 512,1 |   |   |
| 147 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/7 |   |   |   |   | 514,9 |   |   |
| 148 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/9 |   |   |   |   | 499,2 |   |   |
| 149 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/4 |   |   |   |   | 508,6 |   |   |
| 150 | г.Мегион | ул.Свободы | 41/1 |   |   |   |   | 740,6 |   |   |
| 151 | г.Мегион | ул.Советская | 20 |   |   |   |   | 303,7 |   |   |
| 152 | г.Мегион | ул.Советская | 22 |   |   |   |   | 305,5 |   |   |
| 153 | г.Мегион | ул.Советская | 24 |   |   |   |   | 317,6 |   |   |
| 154 | г.Мегион | Ул.Колхозная | 48 |   |   |   |   |   | 635,4 |   |
| 155 | г.Мегион | ул.Пионерская | 7 |   |   |   |   |   | 501,8 |   |
| 156 | г.Мегион | ул.Пионерская | 9 |   |   |   |   |   | 503 |   |
| 157 | г.Мегион | ул.Садовая | 2а |   |   |   |   |   | 496,4 |   |
| 158 | г.Мегион | ул.Садовая | 4 |   |   |   |   |   | 501 |   |
| 159 | г.Мегион | ул.Садовая | 6 |   |   |   |   |   | 500,4 |   |
| 160 | г.Мегион | ул.Садовая | 8а |   |   |   |   |   | 495,7 |   |
| 161 | г.Мегион | ул.Садовая | 9а |   |   |   |   |   | 418,2 |   |
| 162 | г.Мегион | ул.Садовая | 10а |   |   |   |   |   | 500,4 |   |
| 163 | г.Мегион | ул.Садовая | 15 |   |   |   |   |   | 491,7 |   |
| 164 | г.Мегион | ул.Садовая | 15/4 |   |   |   |   |   | 502,7 |   |
| 165 | г.Мегион | ул.Садовая | 18 |   |   |   |   |   | 503,2 |   |
| 166 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/3 |   |   |   |   |   | 511,2 |   |
| 167 | г.Мегион | ул.Садовая | 25/2 |   |   |   |   |   | 500,3 |   |
| 168 | г.Мегион | ул.Садовая  | 27 |   |   |   |   |   | 1060,8 |   |
| 169 | г.Мегион | ул.Садовая | 19/2 |   |   |   |   |   | 726,4 |   |
| 170 | г.Мегион | ул.Садовая | 21/3 |   |   |   |   |   | 506,9 |   |
| 171 | г.Мегион | ул.Строителей | 5/2 |   |   |   |   |   | 731,8 |   |
| 172 | г.Мегион | ул.Советская | 11а |   |   |   |   |   | 498,9 |   |
| 173 | г.Мегион | ул.Новая  | 25 |   |   |   |   |   | 543,2 |   |
| 174 | г.Мегион | ул.Заречная | 7а |   |   |   |   |   | 503,7 |   |
| 175 | г.Мегион | ул.Заречная | 9 |   |   |   |   |   | 514,6 |   |
| 176 | г.Мегион | ул.Заречная | 11 |   |   |   |   |   | 494,8 |   |
| 177 | г.Мегион | ул.Заречная | 13 |   |   |   |   |   | 505,1 |   |
| 178 | г.Мегион | ул.Заречная | 27/3 |   |   |   |   |   | 470,5 |   |
| 179 | г.Мегион | Новая  | 27/1 |   |   |   |   |   | 525,7 |   |
| 180 | г.Мегион | ул.Чехова | 8 |   |   |   |   |   | 368,9 |   |
| 181 | г.Мегион | ул.Чехова | 9а |   |   |   |   |   | 506,2 |   |
| 182 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 19 |   |   |   |   |   | 262 |   |
| 183 | г.Мегион | ул.Чехова | 11 |   |   |   |   |   |   | 390,6 |
| 184 | г.Мегион | ул.Чехова | 7 |   |   |   |   |   |   | 371,5 |
| 185 | г.Мегион | ул.Губкина | 6/1 |   |   |   |   |   |   | 897,7 |
| 186 | г.Мегион | Заречная | 19/3 |   |   |   |   |   |   | 729,3 |
| 187 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 23 |   |   |   |   |   |   | 504,6 |
| 188 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 25 |   |   |   |   |   |   | 420,5 |
| 189 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27 |   |   |   |   |   |   | 376,9 |
| 190 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27/2 |   |   |   |   |   |   | 738,5 |
| 191 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 29 |   |   |   |   |   |   | 496,6 |
| 192 | г.Мегион | ул.Пионерская | 4 |   |   |   |   |   |   | 512,8 |
| 193 | г.Мегион | ул.Пионерская  | 3 |   |   |   |   |   |   | 143,1 |
| 194 | г.Мегион | ул.Таежная | 11 |   |   |   |   |   |   | 492,7 |
| 195 | г.Мегион | ул.Таежная | 13 |   |   |   |   |   |   | 488,9 |
| 196 | г.Мегион | Таежная | 11б |   |   |   |   |   |   | 491,2 |
| 197 | г.Мегион | ул.Свободы | 3 |   |   |   |   |   |   | 644 |
|   |  Всего |   |   | 8637,7 | 13053,0 | 11999,3 | 10986,6 | 13541,5 | 15280,9 | 7698,9 |

».

Приложение 6 к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 7

План

мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Мегионе на 2019-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (\*) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Контроль-ное событие (промежу-точный результат)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия |
| 1.1. | 1.1.«Улучшение жилищных условий молодых семей» | Реализация мероприятий направленных на улучшение жилищных условий граждан за счет средств государственной поддержки |  -  | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия:2019 год - 22020 год - 12021 год - 12022 год - 12023 год –12024 год - 1 |
| Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 |
| 1.2. | 3.1.«Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; |  | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия:2019 год - 482020 год - 582021 год - 222022 год - 152023 год - 82024 год – 30 |
| Сокращение количества аварийного жилья на территории города Мегиона, расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.3. | 3.4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, переселенных из аварийных домов:2019 год - 582020 год - 1232021 год - 1752022 год - 3052023 год - 2362024 год – 0 |
| Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона |
| 1.4. | 4.1. «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» | Реализация мероприятий направленных на улучшение жилищных условий граждан за счет средств государственной поддержки |  -  | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия:2019 год - 1642020 год – 372021 год – 22022 год – 0 |

(\*) указывается при наличии.».