Приложение 1

 к постановлению администрации города

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 |
| Тип муниципальной программы  | Муниципальная программа |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Соисполнителимуниципальной программы  | Администрация города |
| Цели муниципальной программы  | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона;4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы».Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона».Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе». |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | 51574 | 73082 | 73082 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Целевые показатели муниципальной программы | 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Целевые показатели муниципальной программыЦелевые показатели муниципальной программы | 12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 13 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 16,7 | 13,30 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 16 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 1 265 680,1 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 226 727,1 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 91623,4 | 45 404,1 | 2 807,3 | 29 064,6 | 300,0 | 7 023,7 | 7 023,7 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 52 702,1 | 6 482,8 | 2 807,3 | 29 064,6 | 300,0 | 7 023,7 | 7 023,7 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 80 157,4 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 15 000,0 | 8 334,4 | 15 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 80 157,4 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 15 000,0 | 8 334,4 | 15 000,0 | 7 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 171 780,8 | 53 834,7 | 15 807,3 | 42 457,0 | 15 300,0  | 15 358,1 | 22 023,7  | 7 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 132 859,5 | 14 913,4 | 15 807,3 | 42 457,0 | 15 300,0 | 15 358,1 | 22 023,7 | 7 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (7-11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 1 090 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 155 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 | 243 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 090 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 155 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 | 243 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 1 090 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 155 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 | 243 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 090 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 155 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 | 243 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-16) | 1.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»2.Администрация города | всего | 3 031,6 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 999,9 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 3 031,6 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 999,9 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 1 265 680,1 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 226 727,1 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8  | 250 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Процессная часть |  | всего | 1 265 680,1 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 226 727,1 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8  | 250 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | всего | 1 262 688,8 | 236 384,0  | 181 513,5 | 224 176,0 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 226 735,8 | 197 462,7 | 181 481,8 | 224 176,0 | 171 719,0 | 54 960,5 | 146 935,8 | 250 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  | всего | 1 265 634,8 | 236 384,0 | 183 943,1 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 226 713,5 | 197 462,7 | 183 943,1 | 224 692,4 | 171 719,0 | 54 960,5 | 143 935,8 | 250 000,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1 Администрация города |  | всего | 45,3 | 0 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13,6 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурногоэлемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта) | Наименование целевогопоказателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель. Развитие улично-дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития города Мегиона. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания. |
| Задача 1. Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания. |
| Подпрограмма I «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Развитие и улучшение параметров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий | [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/0) от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105643/0) от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;[Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12141176/0) от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». (принят Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст); [СНиП 3.06.03-85](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/2306218/0) «Автомобильные дороги» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 № 133); постановление администрации города от 27.04.2019 № 802 «О принятия решения о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»; постановление главы города от 31.01.2019 № 2 «Об утверждении перечня объектов улично-дорожной сети города Мегиона в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году». | Показатель 1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа», кв. м (показатель характеризует площадь капитально отремонтированных, построенных или реконструированных автомобильных дорог местного значения, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 2. «Протяженность введенного в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км» (показатель характеризует объем введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения [3-ДГ (МО)](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71756220/9000) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов», м (показатель характеризуем объем отремонтированных автомобильных дорог и внутриквартальных проездов местного значения). Показатель 4. «Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки», % (протяженность автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорог). |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети | [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/0) от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 5. «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе», тыс. чел. (Суммирование количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году). Показатель 6. «Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении», поездок/1 жителя/год (характеризует количество поездок на 1 жителя в год). |
| Цель. Сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог города Мегиона, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задача. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона. |
| Подпрограмма II «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона, нанесение линий дорожной разметки, содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/0) от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 7. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», м (форма федерального статистического наблюдения [№ 3-ДГ (мо)](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71756220/9000) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 8. «Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)», м (показатель характеризует площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, в том числе проведенный ямочный ремонт, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 9 «Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием», % (показатель характеризует объем отремонтированных автомобильных дорог, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 10. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года», км и показатель 11. «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», % (показатели 10, 11 характеризуют объем автомобильных дорог соответствующих и не соответствующих требованиям, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). |
| Цель. Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. |
| Задача. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограмма III «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, организация массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105643/0) от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; [Федеральный закон](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12157004/0) от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление администрации города от 15.11.2019 № 2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона на период до 2035 года» | Показатель 12. «Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел.,показатель 13. «Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел., показатель 14. «Количества дорожно-транспортных происшествий», шт. (показатели 12., 13., 14., на основании данных за отчетный период ОГИБДД ОМВД по г. Мегиону).Показатель 15. «Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей», % (характеризует процентное соотношение дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количество произошедших дорожно-транспортных происшествий в текущем году). |
|  | Разработка проектов строительства (модернизации) систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения.Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования.Приобретение видеокамер, программного обеспечения, серверного и периферийного оборудования, строительство каналов связи несущих конструкций.Информирование населения о необходимости соблюдения [правил](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/1305770/1000) дорожного движения. |  | Показатель 16. «Доля административных правонарушений, предусмотренных [ст. 12.9](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/129), [12.12](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/1212), [12.16](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/1216), КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений».Показатель рассчитывается по следующей формуле:П2i=(Кф\*100)/Кн, где:П2i - плановое значение показателя, тыс. человек;Кф - количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме;Кн - общее количество выявленных административных правонарушений,предусмотренных [ст. 12.9](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/129), [12.12](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/1212), [12.16](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/1216), [12.19](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/1219) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону. |

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | 51574 | 73082 | 73082 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 | 81890,9 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 13 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 16,7 | 13,30 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 16 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |