|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации города  от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_ |

«Паспорт муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее-муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 27.12.2018 №2910 |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  Департамент экономического развития и инвестиций администрации города  Муниципальные бюджетные учреждения |
| Цели муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности;  Создание условий для комфортного проживания граждан;  Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.  2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.  3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.  4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.  5.Субсидии организациям городского округа город Мегион.  6.Энергосбережение в бюджетной сфере.  7.Энергосбережение в жилищной сфере.  8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.  9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»:  Основное мероприятие: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»;  Основное мероприятие: «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)»;  Основное мероприятие: «Строительство городского кладбища».  Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:  Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;  Основное мероприятие: Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов;  Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.  Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион»:  Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере.  Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:  Основное мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда.  Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион»:  Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион. |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 70 шт.;  2.Площадь, на которых проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции – 176,2 га;  3.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья – 105 шт.;  4.Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов - 212,6 тыс.м²;  5.Количество обслуживаемых детских игровых площадок – 63 шт.;  6. Объем потребления электроэнергии на уличное освещение – 2 465,4 т.кВт/ч;  7.Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 61 км;  8.Количество обслуживаемых кладбищ – 3 шт.;  9.Общая площадь территории вновь построенного кладбища – 0 м²;  10.Проведенные противопаводковые мероприятия - 650 маш./час;  11.Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям – 3 шт.;  12.Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту – 3 шт.;  13.Участие населения в реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования – 1 050 чел.;  14.Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 5,45 км;  15.Количество обслуживаемых пожарных гидрантов - 157 шт.;  16.Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения городского округа - 1 025 м;  17.Объем вывезенных жидких бытовых отходов – 83 452 м³;  18.Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа город Мегион - 7 т/год;  19.Количество установленных приборов учета энергоресурсов – 147 шт.;  20.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 99,9%;  21.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 65%;  22.Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 78%;  23.Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 75%;  24.Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 100%;  25.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) –51,11 Квт/час на м2;  26.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,167 Гкал/м2;  27.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 1,73 м3 на 1 чел.;  28.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,20 м3 на 1 чел.;  29.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0 м3 на 1 чел.  30.Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения – 95%;  31.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,20 Гкал/м2;  32.Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в  расчете на 1 жителя) – 32,60 м3 на 1 чел.;  33.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 15,85 м3 на 1 чел.;  34.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 40,87 Квт/час на м2;  35.Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 173 м3/м2;  36.Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция – 1 274 м²;  37.Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | На 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы составит: 400789,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год 101275,7 тыс. рублей;  2020 год 61294,5 тыс. рублей;  2021 год 45624,4 тыс. рублей;  2022 год 48 148,8 тыс. рублей;  2023 год 48 148,8 тыс. рублей;  2024 год 48 148,8 тыс. рублей;  2025 год 48 148,8 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе  на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансового обеспечения портфеля проекта на 2019-2024 годы составит 0 руб. |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации города  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_ |

1.Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории»:

«1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Муниципальной программой предполагается реализация инвестиционных проектов о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, с приложением проекта концессионного соглашения в соответствии с постановлением администрации города от 27.04.2017 №802 «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

Также администрацией города принято решение о проведении мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети города Мегиона в рамках заключения концессионного соглашения. В рамках планируемого к заключению концессионного соглашения предполагается выполнение работ по 3 объектам: улицы Нефтяников, Абазарова и Пионерская.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

Реализация мероприятий Программы поспособствует развитию жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности, созданию условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности позволит вовлечь в реализацию задач в данной сфере непосредственно граждан и малый бизнес.

2.Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»:

«Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затратных статей по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, представляющих собой совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.52013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы предусмотрена на основании данных проводимого мониторинга, по итогам которого в программу могут быть внесены коррективы.

Организация и реализация мероприятий муниципальной программы:

Координатор муниципальной программы обеспечивает реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в соответствии с установленными требованиями, в том числе предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, конечных результатов ее реализации.

Разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного бюджетов и иных источников на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год с учетом предложений исполнителей;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляет по запросу департамента экономического развития и инвестиций администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществление разработки отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в департамент экономического развития и инвестиций в установленные сроки;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

организует освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Исполнитель муниципальной программы:

формирует предложения в проект муниципальной программы, исполнителем которой он является;

формирует и представляет координатору предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых исполнителем муниципальной программы мероприятий;

представляет координатору информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы Координатор представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчеты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов и при наличии - внебюджетных источников.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417:

модернизация сетей тепло-, водоснабжения и водоотведния в ходе реализации концессионного соглашения;

строительство (модернизация объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| «Таблица 2  Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |  | |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных (1-2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 10635,3 | 1094,2 | 2559,6 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 |
| бюджет автономного округа | 10635,3 | 1094,2 | 2559,6 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) (3-8, 10-12, 13) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 216992,8 | 39785,3 | 34703,5 | 24500,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 216992,8 | 39785,3 | 34703,5 | 24500,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Строительство городского кладбища (9) |  | всего | 8728,9 | 8728,9 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 8728,9 | 8728,9 | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 236357,0 | 49608,4 | 37263,1 | 25896,3 | 30897,3 | 30897,3 | 30897,3 | 30897,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 10635,3 | 1094,2 | 2559,6 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 |
| местный бюджет | 225721,7 | 48514,2 | 34703,5 | 24500,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 | 29501,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (14-16) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 77211,2 | 37569,6 | 9778,8 | 6095,2 | 5 941,9 | 5 941,9 | 5 941,9 | 5 941,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 46759,0 | 17738,7 | 5762,0 | 4755,9 | 4 625,6 | 4 625,6 | 4 625,6 | 4 625,6 |
| местный бюджет | 30452,2 | 19830,9 | 4016,8 | 1339,3 | 1 316,3 | 1 316,3 | 1 316,3 | 1 316,3 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов (17) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  департамент экономического развития и инвестиций | всего | 21574,5 | 6777,5 | 4 797,0 | 4 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 21574,5 | 6777,5 | 4 797,0 | 4 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (18) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 40137,8 | 4304,9 | 5 711,6 | 5 882,9 | 6 059,6 | 6 059,6 | 6 059,6 | 6 059,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 40137,8 | 4304,9 | 5 711,6 | 5 882,9 | 6 059,6 | 6 059,6 | 6 059,6 | 6 059,6 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 138923,5 | 48652,0 | 20287,4 | 15978,1 | 13 501,5 | 13 501,5 | 13 501,5 | 13 501,5 |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 86896,8 | 22043,6 | 11473,6 | 10638,8 | 10 685,2 | 10 685,2 | 10 685,2 | 10 685,2 |
| местный бюджет | 52026,7 | 26608,4 | 8813,7 | 5339,3 | 2 816,3 | 2 816,3 | 2 816,3 | 2 816,3 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Энергосбережение в бюджетной сфере (19-30) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения | всего | 4053,8 | 9,8 | 1 294,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| бюджет автономного округа |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 4053,8 | 9,8 | 1 294,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 4053,8 | 9,8 | 1 294,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| бюджет автономного округа |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 4053,8 | 9,8 | 1 294,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда (36) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 9 555,5 | 1 305,5 | 750,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 555,5 | 1 305,5 | 750,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 9 555,5 | 1 305,5 | 750,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| бюджет автономного округа |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 9 555,5 | 1 305,5 | 750,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион (31-35, 37) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 11900,0 | 1700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| бюджет автономного округа |  |  | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 11900,0 | 1700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| иные источники финансирования |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | всего | 11900,0 | 1700,00,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 11900,0 | 1700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: | |  | всего | 400789,8 | 101275,7 | 61294,5 | 45624,4 | 48 148,8 | 48 148,8 | 48 148,8 | 48 148,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 97532,1 | 23137,8 | 14033,2 | 12035,1 | 12 081,5 | 12 081,5 | 12 081,5 | 12 081,5 |
| местный бюджет | 303257,7 | 78137,9 | 47261,3 | 33589,3 | 36 067,3 | 36 067,3 | 36 3067,3 | 36 067,3 |
| иные источники финансирования | - | - |  | - | - | - | - | - |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2 000,0 |  | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | |  | всего | 398789,8 | 101275,7 | 59294,5 | 45624,4 | 48 148,8 | 48 148,8 | 48 148,8 | 48 148,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 97532,1 | 23137,8 | 12 033,2 | 12035,1 | 12 081,5 | 12 081,5 | 12 081,5 | 12 081,5 |
| местный бюджет | 303257,7 | 78137,9 | 47261,3 | 33589,3 | 36 067,3 | 36 067,3 | 36 3067,3 | 36 067,3 |
| иные источники финансирования | - | - |  | - | - | - | - | - |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 1  Администрация города | |  | Всего: | 155805,2 | 42289,7 | 22531,4 | 20178,1 | 17701,5 | 17701,5 | 17701,5 | 17701,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 86896,8 | 22043,6 | 11473,6 | 10638,8 | 10685,2 | 10685,2 | 10685,2 | 10685,2 |
| местный бюджет | 68908,4 | 20246,1 | 11057,8 | 9539,3 | 7016,3 | 7016,3 | 7016,3 | 7016,3 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 2  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | |  | всего | 244984,6 | 58986,0 | 38763,1 | 25446,3 | 30 447,3 | 30 447,3 | 30 447,3 | 30 447,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 10635,3 | 1094,2 | 2559,6 | 1396,3 | 1 396,3 | 1 396,3 | 1 396,3 | 1 396,3 |
| местный бюджет | 243349,3 | 57891,8 | 36203,5 | 24050,0 | 29 051,0 | 29 051,0 | 29 051,0 | 29 051,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 3  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 4  Департамент экономического развития и инвестиций администрации города | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 5 Муниципальные бюджетные учреждения | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова ние портфеля проектов, проекта | Наименова ние проекта или мероприятия | Номер основ-ного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024  г.11111 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Экология» | «Чистая вода» | 1 | Повышение качества питьевой воды для населения муниципального образования | 2019-2024 годы | всего | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по портфелю проектов 1 | | | | всего | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |

».