Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за декабрь 2020 года

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 2020 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 3 244,5 | 2793,6 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 3 244,5 | 2793,6 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | МКУ «Капитальное строительство» | Всего | 452,01 | 440,9 | 97,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 452,01 | 440,9 | 97,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,1 | 102,1 | 100 | - | - | - | 194,6 | 194,6 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,1 | 102,1 | 100 | - | - | - | 194,6 | 194,6 | 100 |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Источники финансирования | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | причины отклонения |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 2947,8 | 2496,8 | 84,7 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 2947,8 | 2496,8 | 84,7 |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 452,0 | 440,9 | 97,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| окружной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 452,0 | 440,9 | 97,5 |  |
| привлечённые средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы»

за декабрь 2020 года

| №п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-сметных документаций | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | объекты образования | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | объекты культуры | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | спортивные объекты | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | объекты социального обслуживания населения | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | жилые помещения и помещения общего имущества в многоквартирном доме | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| в том числе: |  |  |  |  |  | примечание (причины не достижения показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % |  |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| - | - | - | 3 | 3 | 100 |  |
| - | - | - | 1 | 1 | 100 |  |
| - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |
| - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | 1 | 1 | 100 |  |
| - | - | - | 1 | 1 | 100 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями)

за декабрь 2020 г.

Постановлением администрации города от 20.12.2018 №2778 утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» (с изменениями) (далее - Программа).

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет                         7 338,7  тыс.руб., в том числе на 2020 год – 3 696,5 тыс.руб.

Планом муниципальной программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт МБУ «Центральная библиотечная система» (ПИР).

- Устройство пандуса в г.Мегионе по ул.Строителей, д.3 (жилье).

В соответствии с заключением Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в рамках мероприятия «Повышение условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения» дообустроить следующие объекты:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»;

- Муниципальное казённое учреждение

«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»;

- Администрация г.Мегиона;

- Дворец искусств;

- Дворец культуры «Сибирь».

На 31.12.2020 план по МП "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Мегиона на 2019 - 2025 годы" составляет  3 696,483 тыс. руб.

На  31.12.2020 оплата по контрактам составляет 3 234,472 тыс.руб., в т.ч. на поставку товара и монтаж для ММГН - 2 027,620,00 тыс.руб.

На 31.12.2020 не освоены средства на сумму – 462, 011 тыс. руб., в т.ч.:

1. Контракт №95-ПТ от 23.11.2020 с ООО "Компания "АТЭК-СБ" на поставку товара и монтаж для ММГН "СОШ №6" заключен на сумму 490,000 тыс.руб.

Контракт выполнен в срок, но на меньшую сумму. Расторжение контракта от 28.12.2020 на сумму 440,000 тыс.руб. Свободный остаток плана – 50,000 тыс.руб.

2. Контракт №70-ПТ от 15.10.2020 с ИП Гордица А.Н. на поставку товара и монтаж для ММГН на сумму 400,520 тыс.руб.

НЕ ИСПОЛНЕН по вине Подрядчика. Работы ведутся с нарушением сроков. Ведётся претензионная работа.

3. Остаток плана по объекту "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" -  400,00 руб.

4. Остаток плана по объекту "Устройство пандуса в г. Мегионе по ул. Строителей 3" – 11,091 тыс.руб.