Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

За июль 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями)

Сумма согласно бюджетной росписи на июль 2023 года составляет 183 724,09 тыс.руб., фактически освоено денежных средств с января - июль 108 854,87 тыс. рублей, проведены мероприятия:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

*Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети:*

-заключено 6-ть контрактов на общую сумму 6 343,1 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.01.2023 - 30.06.2023.

-заключено 3-и контракта на общую сумму 5 620,7 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.07.2023 - 31.12.2023.

*Разработка ПСД "Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона";*

-заключен контракт №16-2023/ТУ-001284 от 28.04.2023 с АО "Связьтранснефть" на сумму 38,9 т.р. на оказание услуг по разработке и выдаче тех. условий на выполнение проектных работ по устройству проезда к многоквартирным жилым домам № 1, 2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегион; контракт исполнен.

-заключен контракт №36-УС от 26.05.2023 с ООО "Уютстройпроект" на сумму 55,0 т.р. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту "Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегион"; контракт исполнен.

*Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона:*

-размещен аукцион на выполнение работ по объекту «Устройство проезда к многоквартирным жилым домам № 1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегион» на сумму 9 366,1 т.р.; заключение контракта - август 2023 г.; исполнение - октябрь 2023 г.

*Устройство, обустройство пожарного подъезда;*

-заключен контракт №23-Р от 17.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 250,0 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство подъезда к пожарному гидранту в микрорайоне им. В.Антоненко пгт. Высокий», контракт исполнен.

*Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул.Пр.Победы;*

-заключен контракт №26-Р от 20.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 250,0 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул. Проспект Победы в г.Мегион», контракт исполнен, оплата в августе 2023 г.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

*Субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных органихаций и обратно;*

-заключено соглашение №02/2-08/3 от 23.03.2023 О предоставлении субсидии на 5000 млн.руб., постановление от 06.04.2023 №593 «О предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю Карибову Шахбубе Фаидовичу в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно».

- произведена оплата согласно заключенного договора в сумме -2 777,6 тыс.руб. исполнение контракта до 31.12.2023 года.

*Ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы (от ул.Губкина до ул.Ленина) в г.Мегион (ПИР):*

-заключен контракт №41-УС от 25.07.2023 с ООО "Уютстройпроект" на сумму 250,3 т.р. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул.Свободы (от ул.Губкина до ул.Ленина) в г.Мегионе»; срок исполнения - август 2023 г.

Подпрограмма 2 "*Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона"*

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»:*

-в феврале 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности сформировавшейся по состоянию на 01.01.2023 на сумму 5 468,0 т.р.;

-заключен контракт №0187300004522000910 от 24.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 69 123,2 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион, срок исполнения: 24.01.2023 - 31.03.2023. Контракт исполнен.

-заключен контракт №0187300004523000274 от 17.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 240 053,3 т.р. (в том числе: 2023 г. - 80 053,3 т.р.; 2024 г. - 160 000,0 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион; срок исполнения: 17.04.2023 - 31.05.2024.

Подпрограмма *3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе"*

Основное мероприятие «*Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города»*

*Строительство светофорного объекта;*

-заключен контракт №5-Р от 31.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 587,7 т.р. на выполнение работ по объекту «Монтаж светофорного объекта по ул.Свободы в районе МАОУ «СОШ №1»»; срок выполнения работ по контракту - март 2023 г., контракт исполнен;

*Обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети;*

-в стадии заключения контракт №67-УС с ООО "Мегион-Линк" на сумму 35,0 т.р. на оказание услуг по предоставлению доступа к высокоскоростному VLAN каналу для бесперебойной работы аппаратно-программного АПК «АвтоУраган-ВСМ»; срок исполнения - декабрь 2023 г.

-в стадии подготовки документация для заключения контракт с ООО "Корда Групп" на сумму 280,0 т.р. на оказание услуг по государственной поверке комплексов аппаратно-программных «АвтоУраган-ВСМ»; срок исполнения - октябрь 2023 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна