Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за январь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 153 167,8 тыс. рублей.

За январь 2019 года сумма освоенных средств составляет 120,2 тыс. рублей из средств местного бюджета. Ассигнования направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» подпрограммы №1 "Развитие транспортной системы".

Объем освоенных средств составляет 120,2 тыс. рублей от планового показателя 625,0 тыс. рублей (19,2%).

улично-дорожной сети города Мегиона и поселка городского типа Высокий»

В целях исполнения мероприятия программы «Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети» заключены муниципальный контракт на общую сумму 8 430 588,16 рублей.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741