Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за январь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 130 768, 5 тыс. рублей.

За январь 2020 год сумма освоенных средств составляет 3 398,88 тыс. рублей, из них:

- Исполнение подпрограммы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» 25,6%, а именно реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством» за январь 2020 год составило 100%, или 798,9 тыс. руб. Данные денежные средства освоены в декабре 2019 ИП Гурьевым согласно заключенного ранее муниципального контракта, и оплачены в январе 2020 года. Кроме того, 18.12.2019 заключен муниципальный контракт № 01873000045190005520001 с ИП Гурьев Р.В. на сумму 4 999 248 руб., по перевозке пассажиров на маршрутной сети. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года.

- Исполнение подпрограммы «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" в январе 2020 года на 2,4% или в сумме 2 600 тыс. руб. Источником данных денежных средств является местный бюджет. Согласно запланированных основных мероприятий: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» плановая сумма в январе 2020 года освоена на 20,8% путем оплаты за услуги, по ранее заключённому контракту с ООО "Электрон" № 01873000045180000591 от 25.12.2019 года на сумму 301 348,2 тыс. руб. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 тыс. руб.; 2020 г. - 119 722,9 тыс. руб.). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741.