Пояснительная записка

По исполнению муниципальной программы от 27.12.2018 №2909 «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) на 31.12.2019 г.

Мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей» план составляет 4 096,90 тыс.руб., исполнение составило 3 993,8 тыс.руб. (97,5%).

Задолженность за товар (электронный замок) в сумме 41,65 тыс.руб. по муниципальному контракту №30 от 18.11.2019 перенесена на 2020 год;

Для МКУ «Капитальное строительство» выделено 600,0 тыс.руб. на приобретение компьютерного оборудования, в декабре 2019 года заключено и исполнено два муниципальных контракта на сумму 571,15 тыс.руб., в итоге образовалась неиспользованная экономия в сумме 28,85 тыс.руб.;

Образовалась экономия финансовых средств в сумме 32,5 тыс.руб. в связи с проведением электронного аукциона №0187300004519000519 от 29.11.2019г. сумма контракта 467,5 тыс.руб. на приобретение многофункциональных средств для органов администрации со средств, выделенных от правительства Тюменской области.

Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Мегионский центр информационно-коммуникационных технологий «Вектор», план составляет 28 822,8 тыс.руб., исполнение составило 28259,2 тыс.руб. (98,0%).

- образовалась экономия на содержание светодиодных LED экранов, в связи с тем, что проводились ремонтные работы уличного экрана (Медиафасад), экран был отключен, в связи с чем образовалась экономия электроэнергии в сумме 20,0 тыс.руб.;

- по муниципальному заданию образовалась экономия в связи больничными листами по беременности и родам, отпусками по уходу за ребенком до 1.5 лет, так же счета за коммунальные услуги за декабрь 2019 года, оплата которых проходит в следующем финансовом 2020 году.

Мероприятие №3 «Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион.» исполнение составило 100%.